我正在砍【救命药】，你也来砍一刀吧

融合新闻互动产品策划案

国家医保局 政策解读类沉浸式新闻产品

版本：v0.1 Draft

策划日期：2026年6月 策划人：张子彦 孙欣然 于永佳 王心宁

目录

- 选题立意与背景（Why We Do This）

- 产品定位与目标（Product Vision）

- 用户研究（User Research）

- 核心体验设计（Core Experience）

- 功能规格说明（PRD: Feature Spec）

- 内容架构（Content Architecture）

- 产品原型逐屏图

- AI 能力接入方案（Tech & AI Integration）

- 传播与运营策略（Distribution & Growth）

- 项目里程碑（Milestone）

- 风险与合规（Risk & Compliance）

# 一、选题立意与背景（Why We Do This）

## 1.1 新闻事实基础

2026年，国家医保局启动新一轮年度药品目录调整，预申报机制首次正式落地，成为本轮“国谈”制度设计的核心变量。上一轮谈判（2025年）成效显著：目录新增114种药品，其中50种为全球研发前沿的一类创新药，谈判成功率达88%，创近七年新高，并于2026年1月1日起正式执行。

“国谈”本是一个政策术语，却在数年间成为亿万网民感同身受的民生议题。谈判代表张劲妮与企业代表在镜头前来回博弈、八度离席，将一瓶药的价格从53680元压至33000元——这一幕以“灵魂砍价”之名广泛流传，说明公众对这张谈判桌有着真实的情感投射，亦说明这一政策议题具备跨越专业圈层的传播势能。

## 1.2 报道痛点

| 传统报道形式 | 核心问题 |
| --- | --- |
| 图文政策解读 | 信息密度高，受众理解成本大，缺乏情感投入 |
| 短视频谈判片段 | 仅呈现结果，无法传递决策逻辑的复杂性 |
| 数据可视化 | 静态呈现，不能让受众感受“博弈”张力 |

## 1.3 核心洞察（Key Insight）

观众不缺信息，缺的是“坐在那张谈判桌前”的代入感。

将受众置于医保谈判官的角色之中，令其在真实决策压力下权衡“基金有限”与“生命无价”的两难，所产生的政策理解与情感认同，远非任何形式的外部叙述所能企及。这既是本产品的新闻价值所在，也是其区别于既有报道形态的核心逻辑。

# 二、产品定位与目标（Product Vision）

## 2.1 产品一句话定位

一款让你亲身坐上国谈谈判桌的沉浸式新闻游戏。

## 2.2 产品目标（OKR 结构）

Objective：成为2026国谈政策报道中传播影响力最大的新媒体融合产品

| Key Result | 目标值 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| KR1：产品全流程完成率 | ≥ 40% | 埋点统计（谈判完成/总进入） |
| KR2：社交媒体自然传播 | 分享次数 ≥ 50万 | 微信/微博分享接口统计 |
| KR3：用户时长 | 平均停留 ≥ 6分钟 | GA / 医保局数据平台 |
| KR4：政策理解度提升 | 测后正确率比测前提升30%+ | 前后知识测验对比 |

## 2.3 非目标（Out of Scope）

- 本产品不是医保政策的完整百科；

- 本产品不提供真实药价数据库查询；

- 本产品不具有任何医疗建议属性。

# 三、用户研究（User Research）

## 3.1 目标用户画像（Persona）

Persona A：政策关注者「知情者小林」

- 25-40岁，一、二线城市，本科及以上

- 关注医保、养老等民生政策，有家人罹患慢性病/肿瘤

- 动机：理解国家医保政策的制定逻辑

- 痛点：看不懂药物经济学模型，看政策文件容易放弃

Persona B：泛娱乐用户「好奇者阿萌」

- 18-30岁，刷到“灵魂砍价”视频后来

- 不主动关注政策，但对真实博弈场景有天然好奇

- 动机：好玩、新鲜、想试试自己能不能“砍下来”

- 转化路径：娱乐入口 → 情感触动 → 政策认知

Persona C：专业传播者「记者/学生小徐」

- 新闻、公共政策、医药相关专业人士

- 需要可引用、可转发的权威解读工具

- 动机：作为教学/选题资料使用

## 3.2 用户旅程地图

# 四、核心体验设计（Core Experience）

## 4.1 叙事框架：三幕结构

第一幕：入场——你是谁？ 用户进入时，系统用旁白+档案卡的方式“任命”用户为医保局谈判代表，交代背景：

- 当前医保基金结余状况（可视化数字）

- 本次待谈药品基本信息（真实或拟真药品类型）

- 对面坐的是：某跨国药企代表

第二幕：谈判——你怎么选？ 核心互动模块，采用回合制对话+多选决策机制：

[药企报价] → [你的策略选择 A/B/C] → [药企反应] → [信封底价比对]

每个回合设置决策变量：

- 药物经济学评分（QALY值）

- 企业研发成本主张

- 患者等待时间压力

- 医保基金剩余预算

第三幕：复盘——你和真实谈判官差多远？ 谈判结束后揭示：

- 真实历史谈判结果（对比参考）

- 玩家决策评分（偏向患者利益 vs 基金安全）

- 可分享的“谈判官人格卡”（社交裂变设计）

- 深度阅读延伸：真实政策文件导览

## 4.2 情感设计关键节点

| 场景 | 情感目标 | 设计手法 |
| --- | --- | --- |
| 进入时 | 使命感、代入感 | 任命书动效、医保局Logo |
| 谈判僵局 | 紧张、压迫感 | 倒计时、患者家属来电特效 |
| 成交瞬间 | 成就感或遗憾 | 结果动效 + 患者真实反应引用 |
| 结尾分享 | 传播欲 | 个性化成绩卡，“我砍了X元” |

# 五、功能规格说明（PRD: Feature Spec）

## 5.1 功能优先级矩阵（MoSCoW）

| 功能模块 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模拟谈判主流程（≥3个谈判案例） | Must Have | 产品核心，不可缺 |
| 信封底价揭晓机制 | Must Have | 情感高潮，核心设计 |
| 结果分享卡片生成 | Must Have | 传播核心机制 |
| 知识测验（前/后对比） | Should Have | 验证传播有效性 |
| 案例自由选择（非线性叙事） | Should Have | 提升复玩率 |
| 药品信息百科弹层 | Should Have | 深度阅读入口 |
| 用户数据排行榜（砍价最多） | Could Have | 社交互动增强 |
| AI实时药企对话（LLM驱动） | Could Have | 技术资源足够时引入 |
| 多语言版本（英文） | Won't Have（v1） | 国际传播留待后续 |

## 5.2 谈判模块详细需求

5.2.1 数据输入（对应真实谈判要素）

药品信息卡

├── 药品名称（通用名/商品名）

├── 适应症（用自然语言描述，非专业术语）

├── 企业报价（初始）

├── 药物经济学指数（量化显示，附简单解释）

├── 参照药支付标准

├── 医保基金预算影响测算

└── 患者受益人数预估

5.2.2 玩家可执行操作

每回合玩家从以下策略中选择（最多3选1）：

- 施压型：“您的定价高出参照药XX%，请拿出依据”（触发企业数据博弈支线）

- 情理型：“目前有X万患者等待用药，请贵方理解基金压力”（触发情感降价链路）

- 技术型：“我们的测算模型显示合理价格为Y元，请参考”（触发专业数据对抗）

5.2.3 信封底价逻辑

玩家完成2轮报价后揭晓“底价信封”：

- 若企业最终报价 ≤ 底价×1.15：成交 ✅

- 若企业最终报价 > 底价×1.15：终止谈判 ❌（展示患者无法用药的后果）

此机制与真实规则严格对应：谈判代表在现场说明，若两次报价均未达到医保方给定的支付标准底价的1.15倍，则终止谈判。

## 5.3 页面流转图（User Flow）

## 5.4 非功能性需求

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 首屏加载 | ≤ 2.5s（移动端4G网络） |
| 兼容性 | iOS Safari 16+、Android Chrome 110+、微信内置浏览器 |
| 无障碍 | 色盲友好配色、字体可放大至150% |
| 埋点覆盖 | 每个决策节点、每次分享、每次完成均需埋点 |

# 六、内容架构（Content Architecture）

## 6.1 谈判案例库设计（v1 共3案例）

案例一：罕见病救命药（情感主轴）

- 原型参考：脊髓性肌萎缩症治疗药物

- 谈判难点：超高单价 vs 极少患者数

- 情感弧线：患者家属来电、儿童病房画面叙事

- 政策价值：体“保基本”与“顾罕见”的张力

案例二：肿瘤靶向药（博弈主轴）

- 原型参考：PD-1抑制剂类药品

- 谈判难点：跨国药企强硬立场、多国参考价博弈

- 情感弧线：企业研发成本陈述 vs 患者等待死亡时钟

- 政策价值：体现创新药定价机制与医保可持续性

案例三：慢性病用药续约（规则主轴）

- 原型参考：已入目录药品到期续约

- 谈判难点：降价比例测算、销量超预期是否再降

- 情感弧线：较低戏剧性，侧重系统性规则感知

- 政策价值：体现协议期满8年的独家药品转入常规目录的新规逻辑

## 6.2 知识层级设计（分层供给）

L1 感知层（所有用户必经）：谈判流程体验

L2 理解层（主动点击者）：药品信息卡、政策弹层注释

L3 深度层（专业用户自取）：完整政策文件链接、药物经济学概念词典

# 七、产品原型逐屏图

以下逐屏以移动端竖屏（375×812pt）为基准尺寸，各屏附线框示意图。所呈现视觉层级、文案示例均为策划阶段草稿，终稿以UI设计稿为准。

# 八、AI 能力接入方案（Tech & AI Integration）

## 8.1 方案A（保守·推荐v1）：脚本驱动

- 所有对话分支预先由记者+药物政策专家人工撰写

- AI仅用于生成分享文案个性化部分

- 优点：内容可控，符合官媒合规要求；开发周期短

## 8.2 方案B（进阶·v2考虑）：LLM驱动药企角色

- 接入大模型扮演药企谈判代表，对玩家输入实时响应

- 基于真实药物经济学数据进行约束（RAG方案）

- 需设置严格内容审核层（输出过滤）

- 优点：无限谈判路径，复玩率高；沉浸感强

## 8.3 技术栈建议

| 模块 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + 移动端优先响应式 |
| 动效 | GSAP / Lottie（轻量） |
| 分享卡片 | Canvas API 生成图片 |
| 数据埋点 | 医保局现有数据平台接口 |
| AI接入（v2） | Claude API / 文心API（国内合规优先） |

# 九、传播与运营策略（Distribution & Growth）

## 9.1 冷启动策略

- 节点绑定：产品上线与2026年国谈正式谈判时间窗口同步（预计Q3）

- KOL矩阵：国家医保局首发，联动央媒（新华网、人民网、央视新闻等）和头部博主（丁香医生等）

- 平台优先：微信（H5）+ 微博话题 + 抖音挂载链接

## 9.2 裂变机制设计

用户完成谈判后生成个性化成绩卡，卡片呈现：

## 9.3 二次传播钩子

- 设计“你比真实谈判官多砍/少砍了X元”的对比机制（高分享欲）

- 开放“挑战模式”：限时60秒极速谈判，榜单化

# 十、项目里程碑（Milestone）

| 阶段 | 时间 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| P0 立项 | 第1-2周 | 策划案终稿、团队组建 |
| P1 内容生产 | 第3-5周 | 3个案例脚本、对话树、视觉风格定稿 |
| P2 开发 | 第6-9周 | 可交互原型 → 测试版本 |
| P3 测试优化 | 第10周 | 用户测试（n≥20）、Bug修复 |
| P4 上线 | 第11周 | 正式发布 + 传播启动 |
| P5 迭代 | 上线后2周 | 数据复盘、功能优化 |

# 十一、风险与合规（Risk & Compliance）

## 11.1 内容合规风险

| 风险项 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 药品信息失真误导公众 | 高 | 所有药品数据经政策专家审核，标注”模拟情景”免责声明 |
| 模拟结果被误读为官方立场 | 中 | 显著标注”新闻互动游戏”属性，非政策宣传 |
| AI生成内容出现不当表述（v2） | 高 | 输出内容过滤层 + 人工抽查机制 |

## 11.2 产品体验风险

| 风险项 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 谈判流程过于复杂导致用户流失 | 高 | 新手引导可跳过，核心流程控制在6分钟内 |
| 情感设计过度煽情反而被质疑 | 中 | 保持克制，情感内容取材真实案例，有据可查 |
| 移动端体验降级 | 中 | 移动优先开发原则，优先保障H5微信场景 |

## 11.3 传播伦理边界

- 产品在呈现患者叙事时，需取得相关授权或使用去标识化信息

- 不得将模拟结果用于批评具体药企或产品

- 分享卡片中明确标注“模拟数据”

# 附录

附录A：参考产品案例

- 《纽约时报》“You Draw It”系列（数据交互新闻）

- 财新“医改路上”系列（政策解释性新闻）

- BBC “Syrian Journey”（沉浸式选择叙事）

附录B：专业顾问需求清单

- 药物经济学专家（1名，用于案例数据审核）

- 国家医保政策研究者（1名，内容顾问）

- UX/游戏设计师（1名，体验设计）

附录C：核心术语说明

- QALY（质量调整生命年）：衡量药物经济性的国际通用指标

- 信封底价：医保局内部测算的最高可接受价格，谈判现场才开封

- 续约规则：已入目录药品合同到期后重新谈价的机制

本策划案版本：v0.1 Draft 下一步动作：提交编委会审批 → 组建跨部门项目组（记者+技术+设计）